TUẦN 2

Đề tài: Website có tính sẵn sàng cao với Application Load Balancer và EC2 Auto Scaling

Nhóm trưởng: 24110287 – Trần Văn Nghĩa

Thành viên: 24110282 – Kiên Nguyễn Xuân Lưu

| Thành viên | Công việc tuần 2 |
| --- | --- |
| Trần Văn Nghĩa | Viết user data và tạo Launch Template; tạo Auto Scaling Group gắn Target Group, bật ELB health check; cấu hình Target Tracking Policy (CPU 50%) và thời gian warm-up; quan sát hoạt động của Target Tracking (scale-in tự động); tổng hợp báo cáo tuần 2. |
| Kiên Nguyễn Xuân Lưu | Kiểm tra nền tảng tuần 1; tạo Target Group và Application Load Balancer; kiểm thử ALB, cân bằng tải 2 AZ, chặn truy cập trực tiếp vào EC2 và tự phục hồi; thu thập ảnh minh chứng; theo dõi CloudWatch (Activity, Alarms); dọn dẹp tài nguyên cuối buổi. |

| Ngày | Trần Văn Nghĩa | Giờ | Kiên Nguyễn Xuân Lưu | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Đọc yêu cầu tuần 2; viết user data (web server hiển thị Instance ID, AZ và endpoint tạo tải CPU); tạo Launch Template HA-Web-LT (t3.micro, LabInstanceProfile, IMDSv2, tag) | 2h | Kiểm tra nền tảng tuần 1 sau End Lab (VPC, subnet, IGW, Security Group); bật auto-assign public IPv4; tạo Target Group HA-Web-TG (health check path /, threshold 2/2, deregistration delay 30 giây) | 2h |
| Ngày 2 | Chạy thử Launch Template; kiểm tra trang web và endpoint tạo tải CPU | 2h | Tạo Application Load Balancer HA-Web-ALB (internet-facing, 2 AZ, HA-Web-ALB-SG, listener HTTP:80) | 2h |
| Ngày 3 | Tạo Auto Scaling Group HA-Web-ASG (min 1 – max 4), gắn Target Group, bật ELB health check; cấu hình Target Tracking Policy (CPU 50%) và warm-up 120 giây | 2h | Kiểm thử ALB: target healthy, mở website qua DNS, cân bằng tải 2 AZ (tạm đặt desired = 2) | 2h |
| Ngày 4 | Kiểm tra 2 CloudWatch alarm của policy; tăng desired thủ công và quan sát policy Target Tracking tự giảm số instance (scale-in) | 2h | Kiểm tra Security Group (truy cập trực tiếp EC2 bị chặn); kiểm thử tự phục hồi (terminate instance); chụp ảnh minh chứng, ghi Activity history và Alarms | 2h |
| Ngày 5 | Tổng hợp ảnh, worklog, số giờ; viết báo cáo tiến độ tuần 2; review phần thành viên đã làm | 2h | Dọn dẹp tài nguyên (ASG = 0, xóa ALB); tổng hợp phần công việc cá nhân; ghi lại vấn đề gặp phải; commit tài liệu lên Git | 2h |
| Tổng kết |  | 10h |  | 10h |