TUẦN 3

Đề tài: Website có tính sẵn sàng cao với Application Load Balancer và EC2 Auto Scaling

Nhóm trưởng: 24110287 – Trần Văn Nghĩa

Thành viên: 24110282 – Kiên Nguyễn Xuân Lưu

| Thành viên | Công việc tuần 3 |
| --- | --- |
| Trần Văn Nghĩa | Viết và hoàn thiện script tạo tải load-test.sh; kiểm tra endpoint /cgi-bin/load.sh; chạy tải lần 1 và ghi mốc thời gian scale-out/scale-in; chạy tải lần 2 bằng ab; rà soát bảo mật (Security Group, IMDSv2, quyền IAM); tạo và kiểm thử template CloudFormation; tổng hợp báo cáo tuần 3. |
| Kiên Nguyễn Xuân Lưu | Dựng lại hệ thống đầu buổi (ALB, ASG 1/1/4) và kiểm tra tích hợp; tạo S3 bucket và bật ALB access log; tạo dashboard và alarm CloudWatch; theo dõi Activity history, Alarms trong lúc tải; kiểm tra truy cập trực tiếp EC2 bị chặn; thu thập ảnh minh chứng; dọn dẹp cuối buổi; commit tài liệu lên Git. |

| Ngày | Trần Văn Nghĩa | Giờ | Kiên Nguyễn Xuân Lưu | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Hoàn thiện script load-test.sh; kiểm tra endpoint load.sh trên instance thật | 2h | Start Lab, kiểm tra nền tảng (auto-assign public IPv4); tạo lại ALB, đặt ASG 1/1/4; tạo S3 bucket và bật ALB access log | 2h |
| Ngày 2 | Chạy tải lần 1 bằng script; ghi mốc T0–T9; chụp CPU và Activity scale-out | 2h | Theo dõi Alarms, Targets, Activity scale-in; kiểm tra file access log xuất hiện trong S3 | 2h |
| Ngày 3 | Chạy tải lần 2 bằng ab để đối chiếu và lấy dữ liệu cho dashboard | 2h | Tạo dashboard HA-Web-Dashboard và 3 alarm bổ sung | 2h |
| Ngày 4 | Rà soát Security Group, IMDSv2, IAM; kiểm tra Git không có thông tin nhạy cảm | 2h | Kiểm tra truy cập trực tiếp EC2 bị chặn; dựng mốc cơ sở 2 instance ở 2 AZ cho mô phỏng sự cố 1 AZ (phần terminate chuyển sang tuần 4) | 2h |
| Ngày 5 | Tạo stack CloudFormation, kiểm thử, xóa stack; viết báo cáo tuần 3 | 2h | Dọn dẹp tài nguyên; tổng hợp ảnh, worklog; commit tài liệu lên Git | 2h |
| Tổng kết |  | 10h |  | 10h |